附件1

**项目绩效表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 强塘工程 |
| 主管部门 |  | 玉环市农业农村和水利局（盖章） | 实施单位 | 玉环市海塘服务中心（盖章）玉环市水库服务中心（盖章） |
| 联系人员 |  | 曾海英、陈继斌 | 联系号码 | 13566853131、13967682108 |
| 项目属性 |  | 延续 ☑ 新建 □ 经常性 □ | 项目起止时间 | 2019.1.1—2019.12.31 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率（%） |
| 年度资金总额： | 800 | 800 | 100% |
| 其中：本年一般公共预算 | 800 | 800 | 100% |
| 其他资金 |  |  |  |
| 立项依据 |  | 根据玉环县水利发展“十三五”规划、《浙江省小型水库运行管理规程》、《浙江省山塘管理规程》、《浙江省海塘工程运行管理规程》、《浙江省海塘建设管理条例》 |
| 年初绩效目标设定情况 | 实际目标完成情况 | 目标完成率（%） |
| 1.消除工程安全隐患，保障水利工程安全运行。2.为供水和灌溉提供有效保障，同时结合防洪任务确保下游人民的生命财产安全。3.提高薄弱水利工程等级，更好发挥水利工程效益。 | 完成垟岭水库除险加固工程，完成福杨山塘除险加固工程，完成横坑山塘除险加固工程，完成山后山塘除险加固工程，完成刘园山塘除险加固工程，完成北岙山塘除险加固工程。完成玉环县解放南闸改造工程完工验收，鹭鸶礁海塘除险加固工程，芦蒲西塘应急度汛工，长屿闸改造工程，长屿塘除险加固工程，黄门防浪堤维修加固工程。 | 100 |
| 项目预算绩效管理 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 打分权重 | 目标完成情况 | 实际得分 |
| 产出指标 | 数量指标 | 各乡镇根据山塘水库、海塘水闸实际情况提出除险加固计划 | 25 | 完成1座水库5座山塘2座除险加固，加固水闸2座，海塘4条。 | 25 |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目实施完成后是否达到预期的效果。达到：25分；基本达到：18分；未达到：0分 | 25 | 项目达到预期质量目标 | 25 |
| 效益指标 | 社会效益 | 通过除险加固，消除山塘水库、海塘水闸安全隐患，切实提高防灾减灾能力，保障山塘水库、海塘水闸安全运行，并发挥山塘水库的供水及农业灌溉的效益、海塘水闸保障人民群众生命财产安全。 | 20 | 达到预期社会效益 | 20 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 根据群众问卷调查统计结果，社会群众对本项目的总体满意度。问卷调查：90%（含）以上：30分；80-90%（含70%）：25分；70-80%（70%）：20分；60-70%（60%）：10分；60%以下：0分 | 30 | 满意度97% | 27 |
| 自评结果 |  | 合计 | 100 | \*\*\*\* | 97 |
| 评价补充信息 | 无 |
| 存在的问题和相关建议 | 无 |

评价人员：陈继斌、曾海英 陈海斌 负责人：陈孝德 填报日期：2020年5月29日